## Slide 1: USER STORY MAP FEDEMARKET
APLICATIVO
MOVIL
PORTAL
WEB
DOCUMENTACIÓN
Diseño de la aplicación
Autenticación de
usuarios
Desarrollo de la aplicación
Desarrollo del
portal
Ejecución
Del
Proyecto
Reporte de accesos al aplicativo
Recordar Credenciales
Slider
Rendimiento
Seguridad
Autenticación Administradores
Fiabilidad
Disponibilidad
Mantenibilidad
Portabilidad
Formato de los
archivos
Material clasificado
Generar TOP de contenidos
Indicadores económicos
Diseño Interfaces de usuario
Inserción de
material
Edición de
Material
precargado

## Slide 2: RELEASE PLANNING
Release 1
Release 2
Release 3
Alcance
Tiempo
sp1
sp2
sp3
APLICATIVO
MOVIL
PORTAL
WEB
DOCUMENTACIÓN
Diseño de la aplicación
Desarrollo de la aplicación
Desarrollo del
portal
Ejecución
Del
Proyecto
Autenticación de
usuarios
Reporte de accesos al aplicativo
Recordar Credenciales
Slider
Rendimiento
Seguridad
Autenticación Administradores
Fiabilidad
Disponibilidad
Mantenibilidad
Portabilidad
Formato de los
archivos
Material clasificado
Generar TOP de contenidos
Indicadores económicos
Diseño Interfaces de usuario
Inserción de
material
Edición de
Material
precargado
Listar
noticias

## Slide 3: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Aplicativo Móvil>
<Cliente>
<Tener un aplicativo móvil>
<La FNC establezca una comunicación mas fluida con los caficultores y una distribución mas efectiva del material relevante para los mismos>
Cliente: | FNC | Proyecto: Tienda Cafetera o FedeMarket |  |  |  | 
Prioridad: | ALTA | Tamaño: | Épica ( X ) Característica ( ) Historia ( ) | Estimado(días): | Puntos: | 

## Slide 4: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Ejecución de la aplicación>
<Cliente>
<Ejecutar la aplicación en Tablet y Smartphone que cuenten con sistema operativo superior a Android 4.0>
<Los caficultores puedan acceder al material proporcionado por la FNC en los dispositivos previamente distribuidos en las veredas de los caficultores>
Cliente: | FNC | Proyecto: Tienda Cafetera o FedeMarket |  |  |  | 
Prioridad: | ALTA | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( X ) Historia ( ) | Estimado(días): | Puntos: | -

## Slide 5: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Portal WEB>
<Cliente>
<Tener un portal web>
<Permita a los administradores designados por la FNC la inserción del material que se reflejará a los caficultores, además, dicho material también podrá ser editado y/o eliminado por los mismos>
Cliente: | FNC | Proyecto: Tienda Cafetera o FedeMarket |  |  |  | 
Prioridad: | ALTA | Tamaño: | Épica ( X ) Característica ( ) Historia ( ) | Estimado(días): | Puntos: | -

## Slide 6: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Autenticación de Usuarios>
<Cliente>
<Que los usuarios de la aplicación móvil, tengan usuario y contraseña activos en la plataforma de FedeMarket>
<Puedan acceder al material proporcionado por la FNC>
Cliente: | FNC | Proyecto: Tienda Cafetera o FedeMarket |  |  |  | 
Prioridad: | ALTA | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( X) | Estimado(días): 2 | Puntos: | -

## Slide 7: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -1 Ventana de logueo
Que es necesario que los usuarios tengan usuario y contraseña activos en la plataforma
Se selecciona la opción “Ingresar”
Se carga la pagina de logueo, se solicitan los datos de registro, para validar el ingreso.

## Slide 8: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -2 Ventana de logueo
Que es necesario que los usuarios tengan usuario y contraseña activos en la plataforma
Se ingresan los datos , y se acepta.
Se valida los usuarios de ingreso en la base de datos.

## Slide 9: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -3 Ventana de logueo
Que es necesario que los usuarios tengan usuario y contraseña activos en la plataforma
Se acceden erróneamente los datos
Se muestra mensaje de error

## Slide 10: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Indicadores económicos>
<Cliente>
<Que la aplicación móvil muestre el precio del café y el precio del dólar actualizado al momento de ser solicitado>
<Los caficultores tengan plena seguridad y confianza en los indicadores económicos mostrados en la aplicación>
Cliente: | FNC | Proyecto: Tienda Cafetera o FedeMarket |  |  |  | 
Prioridad: | ALTA | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( X ) | Estimado(días): 4 | Puntos: | -

## Slide 11: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -1 Ventana principal
Que la aplicación móvil muestre el precio del café y el precio del dólar actualizado al momento de ser solicitado
El usuario accede a la página principal
Se debe actualizar constantemente los datos con fuentes oficiales

## Slide 12: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -2 Ventana principal
Que la aplicación móvil muestre el precio del café y el precio del dólar actualizado al momento de ser solicitado
El usuario accede a la página principal
Debe indicar la fecha de la última actualización

## Slide 13: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -3 Ventana principal
Que la aplicación móvil muestre el precio del café y el precio del dólar actualizado al momento de ser solicitado
El usuario accede a la página principal
La información esté clara

## Slide 14: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Formato de los archivos>
<Cliente>
<Que el aplicativo pueda alojar archivos de Excel, Word, en formato PDF, Apk, además de archivos de Audio y Video>
<Los administradores puedan manejar el material proporcionado por la FNC de una manera mas eficiente>
Cliente: | FNC | Proyecto: Tienda Cafetera o FedeMarket |  |  |  | 
Prioridad: | ALTA | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( X ) | Estimado(días): 6 | Puntos: | -

## Slide 15: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -1 Ventana de agregar contenido
Que el aplicativo puede alojar archivos de Excel, Word, en formato PDF, Apk.
Se usa la función de cargar archivos
Se debe permitir cualquier de los formatos previstos,

## Slide 16: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -2 Ventana de agregar contenido
Que el aplicativo puede alojar archivos de Excel, Word, en formato PDF, Apk.
Se usa la función de cargar archivos
Remitir visualizar la información de fecha y hora de la carga

## Slide 17: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -3 Ventana de agregar contenido
Que el aplicativo puede alojar archivos de Excel, Word, en formato PDF, Apk.
Se usa la función de cargar archivos
Se debe permitir cargar varios documentos al tiempo

## Slide 18: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Material Clasificado>
<Cliente>
<Que todo el material disponible en el aplicativo, esté clasificado por categorías y subcategorías con íconos>
<Los usuarios puedan recordar e identificar dichas categorías, y de esta manera puedan usar de una manera mas rápida la aplicación>
Cliente: | FNC | Proyecto: Tienda Cafetera o FedeMarket |  |  |  | 
Prioridad: | ALTA | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( X ) | Estimado(días): 5 | Puntos: | -

## Slide 19: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -1 Vista del panel de descarga
Que el material debe estar clasificado por categorías y subcategorías
Se ingrese al panel de descargas
C-Ada uno de los ítem cuenten con un icono distintivo

## Slide 20: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -2 Vista del panel de descarga
Que el material debe estar clasificado por categorías y subcategorías
Se ingrese al panel de descargas
Debe tener un icono diferente para ser clasificado.

## Slide 21: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -3 Vista de panel de descarga
Que el material debe estar clasificado por categorías y subcategorías
Se ingrese al panel de descargas
Debe tener una identificación clara de cada categoría y subcategoría

## Slide 22: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Generar Top de Contenidos>
<Cliente>
<Que la aplicación tenga un top del contenido mas descargado>
<Los usuarios puedan ver el contenido ordenado por numero de descargas, de mayor a menor y así enterarse de lo mas descargado por los caficultores en general>
Cliente: | FNC | Proyecto: Tienda Cafetera o FedeMarket |  |  |  | 
Prioridad: | MEDIA | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( X ) | Estimado(días): 3 | Puntos: | -

## Slide 23: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -1 Vista de panel de descarga
Que la aplicación debe tener un top del contenido más descargado
Al hacer filtro de descargas
Se deben listar todas las descargas más usadas

## Slide 24: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -2 Vista de panel de descarga
Que la aplicación debe tener un top del contenido más descargado
Al hacer filtro de descargas
Visualización numerada

## Slide 25: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -3 Vista de panel de descarga
Que la aplicación debe tener un top del contenido más descargado
Al hacer filtro de descargas
Se debe generar el top de descarga de cada categoría

## Slide 26: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Reporte de accesos al aplicativo>
<Cliente>
<Que se genere un reporte sobre los accesos al aplicativo por usuario>
<Cuando se requiera, se tendrá acceso a una lista de todos los usuarios ordenada por el numero de accesos de cada usuario, en forma descendente, esto para evidenciar los usuarios con mayor actividad dentro del aplicativo>
Cliente: | FNC | Proyecto: Tienda Cafetera o FedeMarket |  |  |  | 
Prioridad: | ALTA | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( X ) | Estimado(días): 3 | Puntos: | -

## Slide 27: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -2 Vista de panel de consultas
Que se debe generar un reporte sobre los accesos al aplicativo por usuario
Vista de consultas
Se debe consultar por fechas específicas

## Slide 28: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -2 Vista de panel de consultas
Que se debe generar un reporte sobre los accesos al aplicativo por usuario
Vista de consultas
Se debe consultar por periodos de tiempo

## Slide 29: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -3 Vista de panel de consultas
Que se debe generar un reporte sobre los accesos al aplicativo por usuario
Vista de consultas
Se debe consultar por periodos de tiempo

## Slide 30: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Interfaces de Usuario>
<Cliente>
<Que el diseño de los ambientes se hagan basados en el manual de identidad provisto por la FNC>
<Las interfaces de usuario sean acordes a las demás plataformas de la FNC>
Cliente: | FNC | Proyecto: Tienda Cafetera o FedeMarket |  |  |  | 
Prioridad: | ALTA | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( X ) | Estimado(días): 4 | Puntos: | -

## Slide 31: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -1 Todo el aplicativo
Que la aplicación debe estar diseñada en base al manual de identidad provisto de la FNC
Se use la aplicación
Los paneles y ventanas deben contar con los colores de la empresa

## Slide 32: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -2 Todo el aplicativo
Que la aplicación debe estar diseñada en base al manual de identidad provisto de la FNC
Se use la aplicación
Se deben visualizar los logos de la empresa

## Slide 33: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -3 Todo el aplicativo
Que la aplicación debe estar diseñada en base al manual de identidad provisto de la FNC
Se use la aplicación
Se deben encontrar informacion de la FNC (Redes sociales, contacto, ETC)

## Slide 34: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Recordar Credenciales>
<Cliente/Usuario>
<Que el aplicativo tenga la opción de recordar las credenciales previamente ingresadas>
<Se facilite el ingreso al aplicativo por parte de los caficultores, a partir de su segundo acceso>
Cliente: | FNC | Proyecto: Tienda Cafetera o FedeMarket |  |  |  | 
Prioridad: | MEDIA | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( X ) | Estimado(días): 4 | Puntos: | -

## Slide 35: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC – 1 Login
Dado que la aplicación debe tener una opcion Recordar usuarios
El usuario esta en el login e ingresa el nombre de usuario
El programa debe tener una casilla para marcar que diga “Recordarme”

## Slide 36: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC – 2 Login
Dado que la aplicación debe tener una opcion Recordar usuarios
El usuario esta en el login e intenta ingresar el nombre de usuario, pero no es la primera vez que lo hace en ese dispositivo, y marco la opcion “Recordarme” anteriormente
Debe aparecer un listado con los usuarios guardados

## Slide 37: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC – 3 Login
Dado que la aplicación debe tener una opcion Recordar usuarios
El usuario esta en el login e intenta ingresar parte del nombre de usuario, pero no es la primera vez que lo hace en ese dispositivo, y marco la opcion “Recordarme” anteriormente
Debe apacer un listado de usuarios; los cuales deben tener en comun el texto que esta ingresando el usuario

## Slide 38: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Acceso Administradores>
<Cliente>
<Que el aplicativo WEB, permita el acceso con las credenciales asignadas a cada uno de los administradores, credenciales alojadas en la misma base de datos de los caficultores>
<Todos cuenten con los mismo permisos y solo ellos puedan ingresar al aplicativo>
Cliente: | FNC | Proyecto: Tienda Cafetera o FedeMarket |  |  |  | 
Prioridad: | ALTA | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( X ) | Estimado(días): 3 | Puntos: | -

## Slide 39: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC- 1 Login
Que se requiere un sistema que permita solo el ingreso a usuarios que esten registrados en la base de datos de caficultores de la FNC
Cuando el usuario ingrese el nombre de usuario y la contraseña en la ventana de acceso al aplicativo
El sistama debe estar totalmente conectada a ala base de datos de la FNC

## Slide 40: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC- 2 Login
Que se requiere un sistema que permita solo el ingreso a usuarios que esten registrados en la base de datos de caficultores de la FNC
Cuando el usuario ingrese el nombre de usuario y la contraseña en la ventana de acceso al aplicativo
No se debe implementar un registro ya que todos los usuarios ya estan guardados en la base de datos.

## Slide 41: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC- 4 Login
Que se requiere un sistema que permita solo el ingreso a usuarios que esten registrados en la base de datos de caficultores de la FNC
Cuando el usuario ingrese el nombre de usuario y la contraseña en la ventana de acceso al aplicativo
La aplicación se sincronize constantemente con la base de datos de la FNC

## Slide 42: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Slider>
<Cliente>
<Tener una sección (Slider) dentro del aplicativo donde se muestren las noticias correspondientes al rol del caficultor loggeado en el aplicativo, noticias que no deberán tener mas de 144 caracteres>
<Los caficultores tenga una sección personalizada de acuerdo a sus intereses>
Cliente: | FNC | Proyecto: Tienda Cafetera o FedeMarket |  |  |  | 
Prioridad: | ALTA | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( X ) | Estimado(días): 5 | Puntos: | -

## Slide 43: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC- 1
Que el aplicativo debe tener un Slider donde el usuario pueda ver las noticias acordes al rol que tiene el usuario
El usuario ingresa a la ventana prinsipal de la aplicación
Que la informacion sea clara y legible

## Slide 44: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC- 2
Que el aplicativo debe tener un Slider donde el usuario pueda ver las noticias acordes al rol que tiene el usuario
El usuario ingresa a la ventana prinsipal de la aplicación
El usuario solo podra ver noticias que le importen, y que sean de utilidad para el caficultor

## Slide 45: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC- 2
Que el aplicativo debe tener un Slider donde el usuario pueda ver las noticias acordes al rol que tiene el usuario
El usuario ingresa a la ventana principal de la aplicación
Las noticias deben ser cortas y que no excedan los 144 caracteres

## Slide 46: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Rendimiento>
<Cliente>
<Que el aplicativo soporte 1000 solicitudes simultaneas de “Login” y de inserción de comentarios>
<Los usuarios no tengan problemas con el aplicativo, cuando el numero de usuarios se encuentre por debajo de 1000>
Cliente: | FNC | Proyecto: Tienda Cafetera o FedeMarket |  |  |  | 
Prioridad: | ALTA | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( X ) | Estimado(días): 10 | Puntos: | -

## Slide 47: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC-1 El aplicativo
Que el cliente desea que la aplicación pueda soportar 1000 solicitudes
Hay bastante flujo de usuarios usando el aplicativo
El sistema debe tener una capacidad adecuada para recivir 1000 solicitudes

## Slide 48: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC-2 El aplicativo
Que el cliente desea que la aplicación pueda soportar 1000 solicitudes
Hay bastante flujo de usuarios usando el aplicativo
El sistema debe contar con una adecuadarefrijeracion en caso de que el un alto uso de la capacidad sea solcitada

## Slide 49: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC-2 El aplicativo
Que el cliente desea que la aplicación pueda soportar 1000 solicitudes
Hay bastante flujo de usuarios usando el aplicativo
El sistema no se debe tornar lento al momento que es usado por los cafecultores, antes de las 1000 solicitudes

## Slide 50: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Seguridad>
<Cliente>
<Que se garantice la seguridad de la información y datos que se manejan>
<Se encripte cada vez que se traslade información>
Cliente: | FNC | Proyecto: Tienda Cafetera o FedeMarket |  |  |  | 
Prioridad: | OB( ) DS( ) OP( ) NO( ) | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( ) | Estimado(días): | Puntos: | 

## Slide 51: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -1 Manejo de datos
El cliente solicita una adecuada seguridad de la informacion de los usaurios de la aplicación
De conectarce la a la base de datos
El sistema crea un adecuado encriptameinto de los datos al transmitirce

## Slide 52: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -2 Manejo de datos
El cliente solicita una adecuada seguridad de la informacion de los usaurios de la aplicación
De conectarce la a la base de datos
Solo es permitido ver la informacion del usuario, por el mismo usuario y el administrador del sitio

## Slide 53: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC -3 Manejo de datos
El cliente solicita una adecuada seguridad de la informacion de los usaurios de la aplicación
De conectarce la a la base de datos
El sistema no puede dibulgar o dejar ver informacion de los usuarios por parte de terceros

## Slide 54: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Fiabilidad>
<Cliente>
<Que la información cargada en el administrador web, se visualice en el aplicativo móvil en un tiempo no mayor a 6 minutos, y en cuanto a la información generada por los caficultores como, ingresos, comentarios, etc.; se visualice en el aplicativo en no mas de 10 minutos, teniendo en cuenta la restricción que genera la calidad de red disponible>
<Los usuarios cuenten con información actualizada al instante en sus dispositivos>
Cliente: | FNC | Proyecto: Tienda Cafetera o FedeMarket |  |  |  | 
Prioridad: | OB( ) DS( ) OP( ) NO( ) | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( ) | Estimado(días): | Puntos: | 

## Slide 55: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC-1 Aplicativo
Requiere que la aplicación tenga como máximo unos tiempos de respuesta a las solicitudes de los usuarios
El usuario interactúe con la aplicación
El sistema debe contar con loa capacidad suficiente para cumplir con los tiempos

## Slide 56: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC-1 Aplicativo
Requiere que la aplicación tenga como máximo unos tiempos de respuesta a las solicitudes de los usuarios
El usuario interactúe con la aplicación
El sistema debe contar con loa capacidad suficiente para cumplir con los tiempos estipulados

## Slide 57: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC-2 Aplicativo
Requiere que la aplicación tenga como máximo unos tiempos de respuesta a las solicitudes de los usuarios
El usuario interactúe con la aplicación
Se debe contar con contenido ligero que no amerite larga espera en la descarga

## Slide 58: Criterios de Aceptación
Escenario |  | 
Dado |  | 
Cuando |  | 
Entonces |  | 
ESC-3 Aplicativo
Requiere que la aplicación tenga como máximo unos tiempos de respuesta a las solicitudes de los usuarios
El usuario interactúe con la aplicación
No se debe usar una interfaz robusta

## Slide 59: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Disponibilidad>
<Cliente>
<Que la disponibilidad del sistema no baje del 98% mensual, y al iniciar la segunda etapa que incluye la interacción con LDAP, la disponibilidad no podrá ser menor al 99%>
<Los usuarios cuenten con el material proporcionado por la FNC la mayor cantidad de tiempo posible al mes>
Cliente: | FNC | Proyecto: Tienda Cafetera o FedeMarket |  |  |  | 
Prioridad: | OB( ) DS( ) OP( ) NO( ) | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( ) | Estimado(días): | Puntos: | 

## Slide 60: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Mantenibilidad>
<Cliente>
<La documentación total, lo mas clara posible sobre el desarrollo implementado, incluyendo documentos de arquitectura, entre otros; en un lapso de 2 meses luego de la firma del documento de entrega>
<La FNC este informada de los avances e hitos del proyecto que se esta llevando a cabo>
Cliente: | FNC | Proyecto: Tienda Cafetera o FedeMarket |  |  |  | 
Prioridad: | OB( ) DS( ) OP( ) NO( ) | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( ) | Estimado(días): | Puntos: | 

## Slide 61: Historias de usuario
Narrativa |  | 
Como |  | 
Yo quiero |  | 
De forma que |  | 
<Portabilidad>
<Cliente>
<Que el aplicativo web sea desarrollado utilizando tecnologías Java, Jboss>
<Se imite el ambiente de producción que tendrá la FNC>
Cliente: | FNC | Proyecto: Tienda Cafetera o FedeMarket |  |  |  | 
Prioridad: | OB( ) DS( ) OP( ) NO( ) | Tamaño: | Épica ( ) Característica ( ) Historia ( ) | Estimado(días): | Puntos: |